广东省公路水运工程施工作业人员

安全培训管理办法

（征求意见后修订稿）

第一章 总则

第一条【编制目的】为进一步规范我省公路水运工程建设管理，加强施工作业人员安全培训，提高施工作业人员安全生产意识与从业技能，强化工程建设领域人才市场建设，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》《交通运输部<关于做好交通运输行业为农民工服务工作的实施意见>》等法律法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于广东省公路水运工程施工作业人员安全培训，不包括特种设备装拆人员、炸药库管理人员、爆破作业人员、材料（不含土石方）运输人员等相关人员。

第三条【工作原则】公路水运工程施工作业人员安全培训工作实行“主管部门监管、建设单位管理、监理单位监督，施工单位负责”的原则。

第二章 管理职责

第四条【政府监管】省交通运输厅负责对全省公路水运工程施工作业人员安全培训进行监督管理。

县级及以上交通运输（港口）主管部门负责对本行政区域内公路水运工程施工作业人员安全培训进行监督管理，实施监督检查和相应的行政处罚。

第五条【建设单位】建设单位负责对施工单位开展安全培训工作进行管理，负责统筹项目工地学校的视频监控系统和智能识别考勤系统数据的集成工作。

建设单位应当在施工合同中明确施工作业人员安全培训的要求,并每半年至少抽查一次。

第六条【监理单位】监理单位负责对施工单位施工作业人员的安全培训工作进行监督。

监理单位应当审查施工单位安全培训计划，并督促施工单位落实，必要时对培训现场进行旁听。

监理单位每季度应当至少对施工单位安全培训工作进行1次专项检查，对新进场施工作业人员的岗前安全教育培训落实情况进行抽查，并记录在案，发现问题应督促整改并及时报告建设单位。

第七条【施工单位】施工单位对进入施工现场的施工作业人员的安全培训负总责。负责与自身存在劳动关系的施工作业人员的岗前、进场安全培训，负责分包单位、劳务合作单位的施工作业人员的进场安全培训。

施工单位应当设置工地学校，用于施工作业人员安全培训。

施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，应当对作业人员进行相应的安全培训，作业前应当开展岗位风险提示。

第八条【其他单位】分包单位、劳务合作单位对与自身存在劳动关系的施工作业人员的岗前、日常安全培训负主体责任。

第三章 工地学校

第九条【设置学校】高速公路工程、独立特大桥梁、隧道工程和大型水运工程的施工单位应当设置不少于一所满足培训需求工地学校，相关费用在临时设施建设费中列支。工地学校投入使用前应当经建设单位、监理单位验收通过。

第十条【学校用途】工地学校主要用于施工作业人员进场安全培训和考核，班组长安全培训和考核，以及部分施工作业人员的日常安全培训。

第十一条【学校配置】工地学校配置要求如下：

（一）工地学校应配置教室。施工合同额在2亿元以下，教室面积应不少于50㎡；施工合同额在2亿元及以上，教室面积应不少于80㎡（可分隔为2间）。教室入口应配置智能识别考勤系统（如指模考勤机等），教室内安装监控设备，配备电脑、投影仪、黑板、桌椅等必要的教学设备。

（二）工地学校应当配置实操训练场地。施工合同额在2亿元以下，实操训练场地不单独设置，可在教室或施工现场开展；施工合同额在2亿元以上，实操训练场地不少于60㎡，入口应配置考勤系统（可与教室考勤系统共用），用于开展临时用电、焊接、钢筋绑扎、小型机具与机械使用、劳动防护用品使用、灭火器材使用等实训和考核。

第十二条【驻地分校】施工单位可根据施工驻地的分布、居住人数另设工地学校的分校。鼓励施工单位在交通不便、施工作业点分散、居住人数较多的施工驻地设置工地学校分校。工地学校分校的配置标准可适当降低。

第十三条【学校师资】工地学校应建立完善的组织机构，实行“一长三员”制。项目经理任校长，对工地学校的管理负总责，项目总工程师、专职安全生产管理员、施工管理员等任教员，必要时可聘请经验丰富的班组长、员工、专家进行授课或实操演示。

鼓励施工单位委托专业培训机构编制或提供各工种的技能、安全培训教材，提供师资对施工作业人员进行培训。

第四章 施工作业人员培训

第十四条【企业培训】施工单位、分包单位、劳务合作单位应依据“谁用工、谁负责”的原则，对新进场施工作业人员进行不少于24学时的岗前安全培训，并建立安全培训档案。施工作业人员退场时，个人岗前安全培训档案应一并带离。

施工作业人员进场时，可出示2年内在广东省公路水运工程项目岗前培训档案，从事相同工种作业者，不再进行岗前培训，分包单位、劳务合作单位应将其岗前安全培训档案的复印件报施工单位备案。若换岗作业，应重新接受岗前培训。

第十五条【进场培训】每批（个）新上岗的施工作业人员进场后、作业前，施工单位应分工种组织进场安全培训。

施工作业人员进场安全培训的主要内容包括：班组运作规章制度，公路水运工程施工各分部分项工程、工序技术要点、危险因素及安全防护要点、设备设施安全操作规程，岗位技能实操，劳动防护用品使用（安全帽、安全带等），安全警示标志、隔离防护设备设施认知，工伤保险的相关条款等。

施工作业人员进场安全培训不得少于8学时，其中实操培训不少于2学时。上岗技能、安全培训不得占用施工作业人员休息时间，并按正常出勤发放工资。

施工作业人员进场安全培训开始前和结束后应运用智能识别考勤系统进行考勤，并进行实时监控。

第十六条【日常培训】施工单位、分包单位和劳务合作单位应按季度组织在岗施工作业人员进行日常安全培训，施工作业人员每季度接受安全培训不少于2学时。

日常安全培训的主要内容包括：上岗技能、安全培训相关知识的再强化再培训；最新安全生产法律、法规、标准、规定、管理办法等；违章案例，事故案例；安全生产先进经验介绍；施工新技术、新工艺、新设备、新材料的使用及有关安全技术方面的要求；工程项目的重大事故隐患清单。季节、节假日等特殊时段施工要求。

第十七条【培训考核】施工作业人员在安全培训后应进行考核，考核方式一般应包括笔试和实操。

未完成进场安全培训或考核不合格的施工作业人员不得上岗作业。

第五章 班组长培训

第十八条【培训频率】施工单位应每季度组织合同段内全部班组长额外到工地学校接受不少于2学时的培训。

第十九条【培训内容】班组长培训的主要内容包括：法律法规、职业素养、班组管理、施工技术、施工技能、应急处置、安全风险防范与隐患排查等。

第六章 培训管理

第二十条【培训计划】施工单位、分包单位、劳务合作单位应编制年度和季度安全培训计划，并根据工程进度和气候变化适时调整。安全培训计划应包括开课次数、上课内容、培训对象、授课形式和考核形式等。施工单位安全培训计划应报送监理单位审查，批准后抄送建设单位。年度培训工作计划应于前一年12月底或在施工单位开工令签发之日起一个月内报送，季度培训计划应于每季度首月5日前报送。

第二十一条【档案信息】施工单位应建立施工作业人员安全培训档案。安全培训档案包括教学计划、课程表、授课记录、授课教案、学员签到表、考核记录、影像资料等。

第二十二条【培训方法】鼓励工地学校利用国家、行业安全培训网络课堂和施工企业安全培训学习平台开展安全培训。

鼓励采用视频、电视、手机等远程培训形式，或利用3D、4D、VR虚拟现实等技术开展安全培训和体验。

第二十三条【结果应用】鼓励施工单位在施工区域设置智能识别系统，禁止未进行上岗技能、安全培训或考核不合格的施工作业人员进入。

第七章 监督管理

第二十四条【项目监督】建设、监理、施工单位可结合安全生产检查和日常巡查，运用手持巡查设备（手机）等查询培训考核记录，采用现场问答等方式抽查施工作业人员对培训内容的掌握情况。发现未经培训上岗或现场考核不合格的施工作业人员，应责令其下岗再培训。

第二十五条【政府监督】县级及以上交通运输（港口）主管部门对公路水运工程项目施工作业人员的安全培训管理工作进行监督检查，对发现的下述有关违法违规信息予以公开，并进行责任追究：

（一）检查中发现工程项目未开展施工作业人员安全培训工作的，应进行停工整顿，并对施工单位和监理单位责任人进行通报批评。

（二）检查中发现施工单位有下列行为之一的，应当责令工程项目建设单位限期整改：

1.未建设工地学校、工地学校未达到配置要求；

2.未制定年度和季度安全培训计划；

3.工地学校未按批准的计划开课或弄虚作假；

4.施工作业人员安全培训课时未达到法规要求；

5.施工单位未建立完善安全培训档案。

（三）未在规定期限内完成整改或采取相应措施的，交通运输（港口）主管部门对相应单位（施工、监理、建设单位）进行安全生产约谈。

（四）连续2次以上安全生产检查中发现施工单位存在相同问题且超过整改期限未采取有效安全防范或整改措施的，应当按照交通运输安全生产重点监管名单管理制度，将相关企业及相关人员列入安全生产重点监管名单并予公布。

（五）交通运输（港口）主管部门对拒绝整改或者整改效果不明显的施工单位，应当按照《广东省交通运输厅关于广东省公路水运工程建设质量安全重要事项阳光公开的实施办法》规定予以公开。

第八章 附则

第二十六条【民工夜校】本办法发布前施工单位已设置民工夜校的可继续使用，不再另行设置工地学校的教室，但应按工地学校标准完善设备设施的配置。

第二十七条【实操训练场】本办法发布前施工单位已设置安全体验馆的可继续使用，不再另行设置实操训练场，但应按工地学校标准完善设备设施的配置。

第二十八条【术语解释】本办法所称施工作业人员，是指与施工单位、专业分包单位或劳务合作单位签订劳动合同或构成事实劳动关系（包含实习生），在公路水运工程施工现场从事施工作业的人员。

第二十九条【解释效力】本办法由广东省交通运输厅负责解释，自2019年？月？日起施行，有效期5年。