广东省普通国省干线公路服务设施

布局规划

（2020-2030年）

广东省交通运输厅

2020年10月

目  录

前  言	1

一、规划基础	2

（一）发展现状	2

（二）发展要求	3

二、总体要求	4

（一）指导思想	4

（二）基本原则	5

（三）发展目标	6

三、布局方案	6

（一）等级分类	6

（二）布局方案	8

四、实施安排	8

（一）近期（2020-2025年）	8

（二）远期（2026-2030年）	8

（三）实施效果	8

五、环境影响评价	9

六、保障措施	10

（一）加强组织保障	10

（二）加强土地保障	11

（三）加强资金保障	11

（四）加强运营保障	11

附表1 广东省普通国省干线公路服务设施功能配置表

附表2 广东省普通国省干线公路服务设施布局详表

附图1 广东省普通国省干线公路服务设施现状图

附图2 广东省普通国省干线公路服务设施布局图

附图3 广东省普通国省干线公路服务设施建设时序图

# 前  言

为指导全省普通国省干线公路服务设施建设和发展，进一步提升我省普通国省干线公路服务水平，满足公众出行服务需求，按照服务国家战略和建设交通强国的新要求，支撑粤港澳大湾区建设，构建我省“一核一带一区”区域发展格局，建设布局合理、功能适当、服务优质、环境协调的普通国省干线公路服务设施系统，依据《国家公路网规划（2013年-2030年）》和《广东省普通省道网规划（2016年-2030年）》，编制本规划。

本规划坚持系统性、前瞻性、战略性原则，并保持适度开放性，是指导全省普通国省干线公路服务设施建设发展的依据文件，规划期限为2020年至2030年。

## 一、规划基础

## （一）发展现状

“十三五”以来，全省普通国省干线公路服务设施建设稳步推进,取得初步成效。截至2019年底，全省普通国省干线公路已建服务设施165个、在建服务设施5个。其中“十三五”以前建设23个、2016年建设18个、2017年建设41个、2018年建设33个、2019年建设55个。此外，另有67个现有设施（养护道班、养护工区、旅游接待点、治超站等）提供停车、休息和如厕服务。

现有普通国省干线公路服务设施布局与建设仍存在不足，主要表现在：一是数量不够。全省约2.93万公里普通国省干线公路，沿线可提供公共服务的设施仅231个，平均间距为127公里。二是布局不优。部分路段服务设施间距布设不合理，难以满足司乘人员和车辆服务需求。三是功能配置不完善。多数服务设施服务功能不足，仅提供停车如厕基本服务。四是服务品质有待提高。大部分服务设施缺乏规范有效的运营监管，存在卫生状况较差、环境不佳、服务水平较低等问题。

## （二）发展要求

1.高质量发展人民满意交通，要求强化服务设施建设改造。

建设人民满意交通是交通强国建设的本质要求。普通国省干线公路服务设施作为面向广大司乘人员的最前端窗口和服务平台，加快推进服务设施建设改造，构建布局合理、功能完善的服务设施网络，提供高品质、高水平的公路运行配套服务，让公众充分感受和共享公路交通发展的成果，切实提升人民群众出行的获得感、幸福感、安全感。

2.贯彻新发展理念，要求推动服务设施智慧绿色发展。

支撑粤港澳大湾区建设发展，建设智慧交通、绿色生态交通，要求新理念、新技术与交通深度融合，强化服务设施信息化建设，加强“互联网+”“云计算”“大数据”“5G”等先进技术手段和工具在服务设施的推广应用，加快推进服务设施充电桩等新能源设施建设，加强污水处理和回收利用，有效节约资源，减少环境污染。

3.促进交通与旅游融合发展，要求拓展服务设施服务功能。

普通国省干线服务设施开放便捷，与当地经济社会发展结合紧密，有条件的服务设施应依托沿线地区旅游资源、文化特色、经济产业和美丽乡村建设等，不断拓展服务设施服务功能，因地制宜打造各种特色服务设施，为公众提供更加丰富和优质的服务，促进交通与旅游融合发展。

4.实现可持续发展，要求创新服务设施建设运营管理模式。

积极探索普通国省干线公路服务设施建管养新模式，充分运用市场力量进行服务设施的建设和运营，破解服务设施规模和建设运营成本的不断增加，建设和运营资金筹措难等难题，实现服务设施建设和管理养护的可持续发展。

## 二、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，着力解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。以服务公众安全便捷出行为出发点，以解决普通国省干线公路服务设施总量不够、布局不优、质量不高等问题为导向，以提升普通公路服务质量和水平为抓手，通过完善布局、优化功能、提升品质、突出特色、创新模式，着力提高服务水平和品质，着力提升人民群众的获得感和幸福感，支撑全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”的发展目标，积极推进 “交通强国”、粤港澳大湾区建设，加速推进“一核一带一区”要素流动，积极开展社会主义核心价值观宣传，助力国民经济发展。

## （二）基本原则

1.因地制宜、统筹规划。根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》和《广东省普通省道网规划（2016年-2030年）》，充分利用现有公路管养设施、闲置设施和用地等资源，因地制宜展开规划布局，实现服务设施在路网层面的统筹规划。

2.合理布局、功能匹配。根据路线功能、建设条件和交通量水平，结合沿线城镇分布等因素，确定服务设施合理间距，科学布局。按照“宜大则大、宜小则小”的原则，合理配置设施和功能。

3.绿色发展、融合协调。集约节约用地，积极推进新能源、环保设施建设。探索与沿线高速公路服务区、公共服务设施、商业设施合作共建、融合发展。

4.提升服务、模式创新。提升服务设施服务质量，创新建设、管理、养护模式。推动先进信息技术在服务设施建设和运营管理中的应用，建设智慧公路服务设施。

## （三）发展目标

规划至2030年，我省建成布局合理、功能适当、服务优质、环境协调的普通国省干线公路服务设施系统。

近期（2020-2025年）：

普通国省干线公路服务设施布设基本合理，服务设施规模和质量稳步提升，完成规划布设1/2以上的服务设施建设。结合地方特色，打造若干示范服务设施。

远期（2026-2030年）：

建成与全省普通国省干线公路网相适应的服务设施系统，车辆行驶1小时能到达至少1处服务设施。因地制宜拓展服务设施功能，将服务设施建设与当地特色产业发展、旅游休闲、物流配送等进行充分融合。

## 三、布局方案

## （一）等级分类

我省普通国省干线公路服务设施按功能分为A类服务区，B类服务区，停车区。

A类服务区：提供较为完善的服务功能，设置停车、如厕、室外休息、室内休息、充电桩、热水、餐饮、便利店或超市、应急救护、信息发布等设施；可根据地方资源设置旅游休闲、物流配送、批发展销、房车营地等功能。一般设置在干线一级公路或多条干线的共用段，3A级以上旅游景区、省文化和旅游特色村、省旅游风情小镇、温泉酒店（度假村）、民宿、工业产业园区、农特产品种植区、物流园区附近。

B类服务区：提供基本服务功能，设置停车、如厕、室外休息、室内休息、充电桩、热水、便利店或超市、信息发布等设施；可设置餐饮、应急救护等设施。一般设置在干线二级、集散二级以上公路或普通干线公路之间的共线段，以及城镇分布比较稀疏地区、社会服务设施不足的路段。

停车区：作为A、B类服务区的补充设施，设置停车、如厕、信息发布等设施；根据公路环境和需求可设置休息、应急救护、便利店等设施。自然景观较好的路段，停车区可与观景台合并设置。一般设置在三、四级公路，以及A、B类服务区之间。

## （二）布局方案

规划至2030年，全省共布设普通国省干线公路服务设施634个，其中，A类服务区66个、B类服务区257个、停车区289个、与高速公路服务区共用22个。普通国道共布设311个，平均间距为30公里；普通省道共布设323个，平均间距为63公里。

## 四、实施安排

## （一）近期（2020-2025年）

规划建设服务设施213个，其中A类服务区30个、B类服务区80个、停车区90个、与高速公路服务区共用13个，重点打造G205、G207、G321、G324等4条服务设施示范路，总投资约3.5亿元，新增用地匡算约765亩。

## （二）远期（2026-2030年）

规划建设服务设施251个，其中A类服务区20个、B类服务区98个、停车区124个、与高速公路服务区共用9个，总投资约3.4亿元，新增用地匡算约530亩1。

## （三）实施效果

1. 服务范围覆盖全省普通国省干线公路网络。

服务设施基本覆盖普通国省干线公路网络，平均间距47公里，密度达2.1个/百公里，其中，珠三角地区平均间距为70公里、粤东为34公里、粤北为47公里、粤西为46公里。在普通国省干线公路行驶1小时内能到达至少1处服务设施，满足普通国省干线公路司乘人员停车、如厕等基本服务需求。

2. 服务功能实现拓展和延伸，提供多样化、特色化服务。

服务设施布设合理，规划以旅游和地方特色产业为主题的特色服务区21个，观景台形式的停车区5个，为司乘人员提供旅游休闲、特色餐饮、特产展销、物流服务、房车营地、地方文化展示等品质化、特色化服务。

3. 实现土地资源集约节约利用，与沿线各类设施融合发展、利益共享。

利用现有公路管养设施、社会公共服务设施、商业设施改造或融合共建服务设施222个，其中与高速公路服务区共建共用服务设施22个，最大程度节约土地资源，创新服务设施建设模式，实现与公路沿线其他设施的融合发展和利益共享。

## 五、环境影响评价

广东省普通国省干线公路服务设施覆盖全省区域，包括自然生态区、城镇人口密集区、工业区等，生态系统类型丰富，环境影响类型的多样化较为明显。服务设施规划建设要以高效、绿色、安全等发展理念，严守生态保护红线，严格按规定做好项目环境评价，落实废水、废气、噪声等各项污染防治措施，建立健全环境风险应急防范机制。充分考虑现有设施的综合利用，坚决落实节能减排和绿色交通有关政策，建立生态绿色交通可持续发展。

## 六、保障措施

## （一）加强组织保障

各地高度重视，各级交通运输主管部门加强与发展改革、财政、自然资源、生态环境、文化和旅游等部门的沟通协调，统筹谋划、合理安排、科学实施，形成政府主导、行业主抓、部门配合的工作格局。开展“服务设施+”行动，整合各类资源，把普通国省干线公路服务设施建设与当地“路域环境治理”、“美丽乡村建设”、“交通与旅游融合”等综合性工程建设有机结合，加强与沿线加油站、商户等企业的合作，多方联动，共同推进，并建立动态调整机制以适应新发展、新需求和新变化。

## （二）加强土地保障

新建（改扩建）的普通国省干线公路，沿线服务设施应与公路新建（改扩建）项目同时设计、同时施工、同时验收，做好与国土空间规划的衔接，预留建设用地。无改扩建计划的普通国省干线公路，沿线服务设施用地应尽量利用沿线既有设施改造或闲置土地建设。

## （三）加强资金保障

按照普通国省干线中央、省级与市县财政事权和支出责任划分，建立以地方为主，部省支持为辅的普通国省干线公路服务设施的建设资金筹措机制。加大服务设施后期运维资金保障，对纯公益性服务设施，纳入公路养护经费统筹，争取地方人民政府支持，加大财政资金投入，保障服务设施可持续发展。鼓励社会资本以合作共建、长期租赁等方式，参与服务设施后期运营管理，保障服务功能可持续供给。

## （四）加强运营保障

因地制宜探索运营管理新模式，加强与当地旅游和城管部门、乡镇政府、村委会、农户等的合作，采取共同管理或委托管理等方式，明确各自职责，发挥各方优势，共同解决运维难题。鼓励引进专业服务区运营管理公司，对服务设施进行专业化管理。积极探索“以租代养”等模式的应用，构建服务设施长效服务机制。同时，健全管理体系，加强运营监管，加大公共场区卫生管理，持续改善服务环境。加大宣传力度，充分利用各种渠道及时准确告知社会公众服务设施开放运营情况，提高社会知晓度和关注度，吸引更多社会公众进入和使用。

# 附表1 广东省普通国省干线公路服务设施功能配置表

| 服务功能设施 | A类服务区 | B类服务区 | 停车区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车 | ★ | ★ | ★ |
| 如厕 | ★ | ★ | ★ |
| 第三卫生间 | ★ | ● | ● |
| 室内休息 | ★ | ★ | ● |
| 室外休息 | ★ | ★ | ● |
| 加油（加气、充换电）站 | ● | ● | ● |
| 充电桩 | ★ | ★ | ● |
| 热水 | ★ | ★ | ● |
| 餐饮 | ★ | ● | ○ |
| 车辆维修 | ● | ● | ○ |
| 交通、气象、旅游信息发布 | ★ | ★ | ★ |
| 便利店或超市 | ★ | ★ | ● |
| 应急救护 | ★ | ● | ● |
| 银行（柜员机） | ● | ● | ● |
| 旅游休闲 | ● | ○ | ○ |
| 物流配送 | ● | ○ | ○ |
| 批发展销 | ● | ○ | ○ |
| 观景台 | ● | ● | ● |
| 房车营地 | ● | ○ | ○ |
| 垃圾处理设施 | ★ | ★ | ★ |
| 消防设施 | ★ | ★ | ★ |
| 监控设施 | ★ | ● | ● |

★——必须设置的设施

●——可设置的设施

○——无需设置的设施

# 附表2：广东省普通国省干线公路服务设施布局详表

| 序号 | 名称 | 地市 | 路线编号 | 设施类型 | 建设时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上坪 | 河源市 | G105 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 2 | 桃花山 | 河源市 | G105 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 3 | 内莞 | 河源市 | G105 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 4 | 附城2 | 河源市 | G105 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 5 | 马头 | 韶关市 | G105 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 6 | 徐坑 | 韶关市 | G105 | A类服务区 | 2017年完成建设 | 旅游特色服务区 |
| 7 | 吕田 | 广州市 | G105 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 8 | 良口 | 广州市 | G105 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 9 | 太平1 | 广州市 | G105 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 10 | 花墩 | 佛山市 | G105 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 11 | 古楼 | 佛山市 | G105 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 12 | 东升 | 中山市 | G105 | A类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 13 | 三乡1 | 中山市 | G105 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 14 | 深湾 | 中山市 | G105 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 15 | 城口 | 韶关市 | G106 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 16 | 月岭 | 韶关市 | G106 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 17 | 南华 | 韶关市 | G106 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 18 | 新江 | 韶关市 | G106 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 19 | 官渡1 | 韶关市 | G106 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 20 | 烟岭 | 韶关市 | G106 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 21 | 青塘 | 清远市 | G106 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 22 | 惠爱亭 | 清远市 | G106 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 23 | 梯面 | 广州市 | G106 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 24 | 一零六 | 韶关市 | G106 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 25 | 老坪石 | 韶关市 | G107 | A类服务区 | 2017年完成建设 | 旅游特色服务区 |
| 26 | 黄芒 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 27 | 石螺 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 28 | 七拱 | 清远市 | G107 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 29 | 蒲坑 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 30 | 沙河 | 清远市 | G107 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 31 | 禾云 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 32 | 迳口 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 33 | 兴仁 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 34 | 留良洞 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 35 | 杨屋 | 东莞市 | G107 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 36 | 万江 | 东莞市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 37 | 新锡边 | 东莞市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 38 | 南山2 | 深圳市 | G107 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 39 | 松安 | 深圳市 | G107 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 40 | 东芒 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 41 | 连水墩龙 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 42 | 万山朝王 | 清远市 | G107 | 停车区 | 2020-2025年改造 | 旅游特色服务区 |
| 43 | 三排 | 清远市 | G107 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 44 | 红岌 | 梅州市 | G205 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 45 | 油坑 | 梅州市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 46 | 竹洋 | 梅州市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 47 | 新城1 | 梅州市 | G205 | A类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 48 | 三枫 | 梅州市 | G205 | A类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 49 | 城区 | 梅州市 | G205 | A类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 50 | 董源1 | 梅州市 | G205 | 停车区 | 2016年完成建设 |  |
| 51 | 清溪 | 梅州市 | G205 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 52 | 附城1 | 河源市 | G205 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 53 | 礤下 | 河源市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 54 | 骆湖 | 河源市 | G205 | A类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 55 | 仙塘 | 河源市 | G205 | A类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 56 | 高埔 | 河源市 | G205 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 57 | 麻陂 | 惠州市 | G205 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 58 | 新圩1 | 惠州市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 59 | 镇隆2 | 惠州市 | G205 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 60 | 六联 | 深圳市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 61 | 鲤鱼坝 | 深圳市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 62 | 白渡1 | 梅州市 | G205 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 63 | 赤石径 | 梅州市 | G205 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 64 | 城南2 | 惠州市 | G205 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 65 | 八尺 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 66 | 干才 | 梅州市 | G206 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 67 | 长沙 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 68 | 水车1 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 69 | 径义 | 梅州市 | G206 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 70 | 丰良 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 71 | 大草铺 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 72 | 韩山隧道 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 73 | 新亨 | 揭阳市 | G206 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 74 | 汕头 | 汕头市 | G206 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 75 | 大坪 | 梅州市 | G206 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 76 | 水车 | 梅州市 | G206 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 77 | 长田 | 梅州市 | G206 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 78 | 大柘 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 79 | 长田石赖坑 | 梅州市 | G206 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 80 | 溪兰 | 茂名市 | G207 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 81 | 祥山 | 茂名市 | G207 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 82 | 东镇 | 茂名市 | G207 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 83 | 水口1 | 茂名市 | G207 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 84 | 潭头 | 茂名市 | G207 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 85 | 仙坑 | 茂名市 | G207 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 86 | 石鼓 | 茂名市 | G207 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 87 | 石仔岭 | 茂名市 | G207 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 88 | 城郊1 | 茂名市 | G207 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 89 | 良垌 | 湛江市 | G207 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 90 | 城月 | 湛江市 | G207 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 91 | 白坭坡 | 湛江市 | G207 | A类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 92 | 龙门 | 湛江市 | G207 | A类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 93 | 南兴 | 湛江市 | G207 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 94 | 英利 | 湛江市 | G207 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 95 | 下桥 | 湛江市 | G207 | A类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 96 | 珠玑 | 韶关市 | G220 | A类服务区 | 2017年完成建设 | 旅游特色服务区 |
| 97 | 凉口 | 韶关市 | G220 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 98 | 司前 | 韶关市 | G220 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 99 | 南龙 | 韶关市 | G220 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 100 | 黄礤 | 韶关市 | G220 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 101 | 蓝田 | 惠州市 | G220 | 停车区 | 2026-2030年建设 | 旅游特色服务区 |
| 102 | 公庄 | 惠州市 | G220 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 103 | 柏塘 | 惠州市 | G220 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 104 | 良安田 | 深圳市 | G220 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 105 | 梅关古道 | 韶关市 | G220 | A类服务区 | 2020-2025年改造 | 旅游特色服务区 |
| 106 | 灵潭 | 韶关市 | G220 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 107 | 长迳 | 韶关市 | G220 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 108 | 碧岗 | 潮州市 | G228 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 109 | 澄海 | 汕头市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 110 | 陇田 | 汕头市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 111 | 甲西 | 汕尾市 | G228 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 112 | 碣石 | 汕尾市 | G228 | A类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游特色服务区 |
| 113 | 乌坎 | 汕尾市 | G228 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 114 | 埔上 | 汕尾市 | G228 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 115 | 大埔屯 | 惠州市 | G228 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 116 | 秋长 | 惠州市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 117 | 六联2 | 惠州市 | G228 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 118 | 联合 | 东莞市 | G228 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 119 | 凤岗2 | 东莞市 | G228 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 120 | 中山港 | 中山市 | G228 | A类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 121 | 斗山 | 江门市 | G228 | A类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 122 | 川岛 | 江门市 | G228 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 123 | 北陡 | 江门市 | G228 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 124 | 沙堆 | 江门市 | G228 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 125 | 那琴半岛 | 江门市 | G228 | A类服务区 | 2026-2030年建设 | 旅游特色服务区 |
| 126 | 汶村 | 江门市 | G228 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 127 | 广海 | 江门市 | G228 | A类服务区 | 2026-2030年建设 | 旅游特色服务区 |
| 128 | 银湖湾 | 江门市 | G228 | A类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 129 | 东平 | 阳江市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 130 | 雅韶 | 阳江市 | G228 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 131 | 电城 | 茂名市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 132 | 红花 | 茂名市 | G228 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 133 | 木苏 | 茂名市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 134 | 横山 | 湛江市 | G228 | A类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 135 | 青平 | 湛江市 | G228 | A类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 136 | 覃巴 | 湛江市 | G228 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 137 | 阳西 | 阳江市 | G228 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 138 | 官渡2 | 湛江市 | G228 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 139 | 程村 | 阳江市 | G228 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 140 | 深汕 | 汕尾市 | G228 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 141 | 黎水 | 清远市 | G234 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 142 | 永丰2 | 清远市 | G234 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 143 | 小三江 | 清远市 | G234 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 144 | 连麦 | 肇庆市 | G234 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 145 | 诗洞1 | 肇庆市 | G234 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 146 | 莫村 | 肇庆市 | G234 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 147 | 高良 | 肇庆市 | G234 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 148 | 河口1 | 云浮市 | G234 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 149 | 河朗 | 阳江市 | G234 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 150 | 合水1 | 阳江市 | G234 | A类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 151 | 春城 | 阳江市 | G234 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 152 | 岗元 | 阳江市 | G234 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 153 | 平岗 | 阳江市 | G234 | A类服务区 | 2026-2030年改造 | 旅游特色服务区 |
| 154 | 连山 | 清远市 | G234 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 155 | 诗洞2 | 肇庆市 | G234 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 156 | 三河 | 梅州市 | G235 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 157 | 大麻 | 梅州市 | G235 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 158 | 裕洲 | 梅州市 | G235 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 159 | 三河口 | 梅州市 | G235 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 160 | 湖寮 | 梅州市 | G235 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 161 | 砂田 | 梅州市 | G235 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 162 | 黄金 | 梅州市 | G235 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 163 | 五经富 | 揭阳市 | G235 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 164 | 龙潭1 | 揭阳市 | G235 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 165 | 河口2 | 汕尾市 | G235 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 166 | 汤南 | 梅州市 | G235 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 167 | 径贝 | 河源市 | G236 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 168 | 赤光 | 河源市 | G236 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 169 | 龙母 | 河源市 | G236 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 170 | 孙田坑 | 河源市 | G236 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 171 | 龙窝 | 河源市 | G236 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 172 | 苏区 | 河源市 | G236 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 173 | 高潭 | 惠州市 | G236 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 174 | 东涌 | 汕尾市 | G236 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 175 | 东洲 | 汕尾市 | G236 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 176 | 埔边 | 汕尾市 | G236 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 177 | 新一村 | 梅州市 | G238 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 178 | 转水 | 梅州市 | G238 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 179 | 双璜 | 梅州市 | G238 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 180 | 五云双岭 | 揭阳市 | G238 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 181 | 里湖 | 揭阳市 | G238 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 182 | 河林 | 揭阳市 | G238 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 183 | 长乐 | 梅州市 | G238 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 184 | 龙中 | 梅州市 | G238 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 185 | 龙归 | 韶关市 | G240 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 186 | 曲江 | 韶关市 | G240 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 187 | 云岩 | 韶关市 | G240 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 188 | 沙口 | 清远市 | G240 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 189 | 大站 | 清远市 | G240 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 190 | 连江口 | 清远市 | G240 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 191 | 飞来峡 | 清远市 | G240 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 192 | 芦苞 | 佛山市 | G240 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 193 | 宝月（上行） | 佛山市 | G240 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 194 | 宝月（下行） | 佛山市 | G240 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 195 | 百东 | 佛山市 | G240 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 196 | 民乐 | 佛山市 | G240 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 197 | 九江 | 佛山市 | G240 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 198 | 大泽 | 江门市 | G240 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 199 | 东田 | 韶关市 | G240 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 200 | 黄村 | 广州市 | G321 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 201 | 云东海 | 佛山市 | G321 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 202 | 范湖 | 佛山市 | G321 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 203 | 鼎湖 | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 204 | 小湘 | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 205 | 九市 | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2019年建设完成建设 |  |
| 206 | 长岗（上行） | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 207 | 长岗（下行） | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 208 | 马房 | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 209 | 苏村 | 肇庆市 | G321 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 210 | 江口 | 韶关市 | G323 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 211 | 汤盆 | 韶关市 | G323 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 212 | 洛阳 | 韶关市 | G323 | A类服务区 | 2026-2030年改造 | 旅游特色服务区 |
| 213 | 古市 | 韶关市 | G323 | A类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 214 | 城郊3 | 韶关市 | G323 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 215 | 秤架 | 清远市 | G323 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 216 | 黄坌 | 清远市 | G323 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 217 | 岭背 | 清远市 | G323 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 218 | 洲水 | 清远市 | G323 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 219 | 西江 | 清远市 | G323 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 220 | 太保 | 清远市 | G323 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 221 | 上草 | 清远市 | G323 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 222 | 水口3 | 韶关市 | G323 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 223 | 分水坳 | 清远市 | G323 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 224 | 潮阳 | 汕头市 | G324 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 225 | 葵潭 | 揭阳市 | G324 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 226 | 云落 | 揭阳市 | G324 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 227 | 博美 | 汕尾市 | G324 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 228 | 城东 | 汕尾市 | G324 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 229 | 鲘门 | 汕尾市 | G324 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 230 | 头行 | 汕尾市 | G324 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 231 | 平潭 | 惠州市 | G324 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 232 | 新结 | 惠州市 | G324 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 233 | 新洁 | 惠州市 | G324 | A类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 234 | 新桥1 | 肇庆市 | G324 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 235 | 腰古 | 云浮市 | G324 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 236 | 夏洞 | 云浮市 | G324 | B类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 237 | 茶洞 | 云浮市 | G324 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 238 | 河岔 | 云浮市 | G324 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 239 | 安塘 | 云浮市 | G324 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 240 | 蚬岗 | 肇庆市 | G324 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 241 | 三洲 | 佛山市 | G325 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 242 | 址山 | 江门市 | G325 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 243 | 圣堂 | 江门市 | G325 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 244 | 那龙 | 阳江市 | G325 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 245 | 三甲 | 阳江市 | G325 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 246 | 八甲 | 阳江市 | G325 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 247 | 龙记 | 茂名市 | G325 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 248 | 公馆 | 茂名市 | G325 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 249 | 新安 | 茂名市 | G325 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 250 | 东方红 | 茂名市 | G325 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 251 | 石岭 | 湛江市 | G325 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 252 | 高桥 | 湛江市 | G325 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 253 | 上饶 | 潮州市 | G355 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 254 | 三饶 | 潮州市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 255 | 留隍 | 梅州市 | G355 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 256 | 油田 | 梅州市 | G355 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 257 | 超群 | 梅州市 | G355 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 258 | 近江 | 梅州市 | G355 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 259 | 华阳 | 梅州市 | G355 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 260 | 中坝 | 河源市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 261 | 县城 | 河源市 | G355 | A类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 262 | 黄塘 | 河源市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 263 | 龙华 | 惠州市 | G355 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 264 | 龙潭2 | 广州市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 265 | 源潭 | 清远市 | G355 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 266 | 南冲 | 清远市 | G355 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 267 | 洲心 | 清远市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 268 | 古水 | 肇庆市 | G355 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 269 | 谭布 | 肇庆市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 270 | 坳仔 | 肇庆市 | G355 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 271 | 岗坪 | 肇庆市 | G355 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 272 | 大拔 | 梅州市 | G355 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 273 | 新成 | 梅州市 | G355 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 274 | 化裕 | 梅州市 | G355 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 275 | 长江 | 梅州市 | G355 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 276 | 差干 | 梅州市 | G358 | B类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游特色服务区 |
| 277 | 仁居飞龙 | 梅州市 | G358 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 278 | 大坝 | 河源市 | G358 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 279 | 合水2 | 河源市 | G358 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 280 | 陂头 | 河源市 | G358 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 281 | 大镇 | 清远市 | G358 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 282 | 河江渡 | 清远市 | G358 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 283 | 大湾 | 清远市 | G358 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 284 | 青莲 | 清远市 | G358 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 285 | 杨梅 | 清远市 | G358 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 286 | 甘洒 | 肇庆市 | G358 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 287 | 金沙1 | 佛山市 | G359 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 288 | 梁村 | 佛山市 | G359 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 289 | 龙虎头（上行） | 佛山市 | G359 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 290 | 龙虎头（下行） | 佛山市 | G359 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 291 | 杨和 | 佛山市 | G359 | A类服务区 | 2026-2030年改造 | 旅游特色服务区 |
| 292 | 白洞 | 佛山市 | G359 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 293 | 东成 | 云浮市 | G359 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 294 | 河头 | 云浮市 | G359 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 295 | 簕竹 | 云浮市 | G359 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 296 | 合水3 | 茂名市 | G359 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 297 | 钱排 | 茂名市 | G359 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 298 | 白石1 | 茂名市 | G359 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 299 | 北界 | 茂名市 | G359 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 300 | 宝圩 | 茂名市 | G359 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 301 | 下俗 | 茂名市 | G359 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 302 | 澄江 | 韶关市 | G535 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 303 | 董塘 | 韶关市 | G535 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 304 | 廊田 | 韶关市 | G535 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 305 | 梅乐 | 韶关市 | G535 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 306 | 黄圃 | 韶关市 | G535 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 307 | 挂塝山 | 清远市 | G537 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 308 | 东陂 | 清远市 | G537 | A类服务区 | 2018年完成建设 | 旅游特色服务区 |
| 309 | 城郊2 | 清远市 | G537 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 310 | 云路 | 揭阳市 | G539 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 311 | 长山尾 | 汕头市 | G539 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 312 | 罗水 | 佛山市 | S112 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 313 | 九太 | 广州市 | S115 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 314 | 六和 | 佛山市 | S118 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 315 | 永平 | 佛山市 | S118 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 316 | 杏花1 | 肇庆市 | S118 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 317 | 水南 | 肇庆市 | S118 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 318 | 增江 | 广州市 | S119 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 319 | 桥头 | 东莞市 | S120 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 320 | 潢涌 | 东莞市 | S120 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 321 | 大岚 | 惠州市 | S120 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 322 | 蓝塘 | 河源市 | S120 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 323 | 长布 | 梅州市 | S120 | 停车区 | 2026-2030年建设 | 旅游特色服务区 |
| 324 | 杞水 | 梅州市 | S120 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 325 | 苏茅排 | 梅州市 | S120 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 326 | 永安 | 佛山市 | S121 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 327 | 德胜 | 佛山市 | S123 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 328 | 小黄圃 | 佛山市 | S123 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 329 | 枫朗 | 梅州市 | S221 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 330 | 西河2 | 梅州市 | S221 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 331 | 大东路口 | 梅州市 | S221 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 332 | 英雅 | 梅州市 | S222 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 333 | 高陂 | 梅州市 | S222 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 334 | 大留 | 梅州市 | S222 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 335 | 浮滨 | 潮州市 | S222 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 336 | 南福 | 梅州市 | S222 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 337 | 高思 | 梅州市 | S222 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 338 | 塘心 | 梅州市 | S222 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 339 | 嵩山 | 梅州市 | S222 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 340 | 荷泗 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 341 | 步上 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 342 | 新圩2 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 343 | 葵岗 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 344 | 桃尧 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 345 | 金龙 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 346 | 矮车 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 347 | 中兴 | 梅州市 | S223 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 348 | 流洞 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 349 | 雷锋 | 梅州市 | S223 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 350 | 潭下 | 梅州市 | S223 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 351 | 雁洋1 | 梅州市 | S224 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 352 | 中村 | 梅州市 | S224 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 353 | 雁洋2 | 梅州市 | S224 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 354 | 长江2 | 梅州市 | S224 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 355 | 三乡2 | 梅州市 | S224 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 356 | 金沙2 | 梅州市 | S224 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 357 | 白渡2 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 358 | 芦陵 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 359 | 热柘2 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 360 | 练坑塘 | 梅州市 | S225 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 361 | 黄陂 | 梅州市 | S225 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 362 | 叶塘1 | 梅州市 | S225 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 363 | 龙北 | 梅州市 | S225 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 364 | 龙田 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 365 | 徐溪1 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 366 | 九岭 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 367 | 五级站 | 梅州市 | S225 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 368 | 新铺 | 梅州市 | S225 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 369 | 水口 | 梅州市 | S225 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 370 | 罗浮 | 梅州市 | S226 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 371 | 太坪 | 梅州市 | S226 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 372 | 船添 | 梅州市 | S226 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 373 | 界溪 | 梅州市 | S227 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 374 | 苏溪 | 梅州市 | S227 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 375 | 大东 | 梅州市 | S227 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 376 | 西河1 | 梅州市 | S227 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 377 | 潭江 | 梅州市 | S227 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 378 | 东留 | 梅州市 | S227 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 379 | 归湖 | 潮州市 | S227 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 380 | 宝坑 | 梅州市 | S227 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 381 | 径心 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 382 | 石马2 | 梅州市 | S228 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 383 | 叶塘2 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 384 | 水口2 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 385 | 水车2 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 386 | 兴一 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 387 | 民主 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 388 | 南礤 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 389 | 大坪1 | 揭阳市 | S228 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 390 | 葫芦礤 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 391 | 董源2 | 梅州市 | S228 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 392 | 长塘 | 河源市 | S229 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 393 | 山前 | 河源市 | S229 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 394 | 龙罗 | 梅州市 | S229 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 395 | 蓝口 | 河源市 | S230 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 396 | 上义 | 河源市 | S230 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 397 | 多祝 | 惠州市 | S230 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 398 | 文祠 | 潮州市 | S231 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 399 | 棉城 | 汕头市 | S232 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 400 | 马图 | 梅州市 | S233 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 401 | 茶背 | 梅州市 | S233 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 402 | 有前岭 | 梅州市 | S233 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 403 | 金灶 | 汕头市 | S234 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 404 | 谷饶 | 汕头市 | S235 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 405 | 神泉 | 揭阳市 | S235 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 406 | 靖海 | 揭阳市 | S235 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 407 | 洪阳 | 揭阳市 | S236 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 408 | 草美 | 汕头市 | S237 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 409 | 郑马 | 河源市 | S238 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 410 | 黄石 | 河源市 | S238 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 411 | 螺溪 | 汕尾市 | S238 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 412 | 南塘 | 汕尾市 | S238 | A类服务区 | 2020-2025年改造 | 旅游特色服务区 |
| 413 | 青岗 | 梅州市 | S238 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 414 | 硝芳 | 梅州市 | S238 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 415 | 梅塘 | 梅州市 | S238 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 416 | 冰坎 | 梅州市 | S238 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 417 | 上举 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 418 | 热柘1 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 419 | 畲脑 | 梅州市 | S239 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 420 | 石坑 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 421 | 上官 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 422 | 刁坊 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2020-2025年建设 | 旅游特色服务区 |
| 423 | 虎石 | 梅州市 | S239 | B类服务区 | 2018年完成建设 |  |
| 424 | 中心 | 揭阳市 | S239 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 425 | 宁中 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 426 | 禾礤 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 427 | 湍溪 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 428 | 天堂山 | 梅州市 | S239 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 429 | 长沙湾 | 汕尾市 | S240 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 430 | 西南 | 汕尾市 | S241 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 431 | 宋公潭 | 梅州市 | S242 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 432 | 梅西水库 | 梅州市 | S242 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 433 | 安良 | 河源市 | S242 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 434 | 黄田 | 河源市 | S243 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 435 | 安墩 | 惠州市 | S243 | 停车区 | 2017年完成建设 | 旅游特色服务区 |
| 436 | 闻韶 | 韶关市 | S244 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 437 | 大水 | 韶关市 | S244 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 438 | 坝仔 | 韶关市 | S245 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 439 | 鸡岭 | 韶关市 | S245 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 440 | 遥田 | 韶关市 | S245 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 441 | 杨桥头 | 清远市 | S245 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 442 | 中厂 | 韶关市 | S246 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 443 | 古溪 | 韶关市 | S246 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 444 | 五山 | 韶关市 | S247 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 445 | 九峰 | 韶关市 | S248 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 446 | 桂头 | 韶关市 | S250 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 447 | 小坑 | 韶关市 | S251 | A类服务区 | 2026-2030年改造 | 旅游特色服务区 |
| 448 | 鱼湾 | 清远市 | S252 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 449 | 横江 | 清远市 | S252 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 450 | 龙南 | 清远市 | S252 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 451 | 民安 | 清远市 | S252 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 452 | 忠信 | 河源市 | S253 | A类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 453 | 双江 | 河源市 | S253 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 454 | 城南1 | 河源市 | S253 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 455 | 莲塘 | 惠州市 | S254 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 456 | 红场 | 汕头市 | S255 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 457 | 派潭 | 广州市 | S256 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 458 | 大布 | 韶关市 | S258 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 459 | 梯云岭 | 韶关市 | S258 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 460 | 新回龙 | 河源市 | S259 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 461 | 芦洲 | 惠州市 | S259 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 462 | 万山朝皇 | 清远市 | S261 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 463 | 黄莲 | 清远市 | S261 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 464 | 墩陇洞 | 清远市 | S261 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 465 | 寨岗 | 清远市 | S261 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 466 | 凤岗1 | 肇庆市 | S262 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 467 | 沙头 | 肇庆市 | S263 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 468 | 小塘新城（上行） | 佛山市 | S263 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 469 | 小塘新城（下行） | 佛山市 | S263 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 470 | 潭布 | 肇庆市 | S264 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 471 | 江积 | 肇庆市 | S264 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 472 | 河口儿 | 肇庆市 | S265 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 473 | 非雷 | 云浮市 | S265 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 474 | 炭步 | 广州市 | S267 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 475 | 七滘 | 佛山市 | S268 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 476 | 古井 | 江门市 | S270 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 477 | 南浦 | 佛山市 | S271 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 478 | 白土 | 肇庆市 | S272 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 479 | 宅梧 | 江门市 | S273 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 480 | 稔村 | 云浮市 | S274 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 481 | 大江 | 云浮市 | S274 | A类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游、地方特色产业服务区 |
| 482 | 船岗 | 云浮市 | S274 | A类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游、地方特色产业服务区 |
| 483 | 太平2 | 云浮市 | S274 | A类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游、地方特色产业服务区 |
| 484 | 三庙口 | 云浮市 | S274 | A类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游、地方特色产业服务区 |
| 485 | 蚬冈 | 江门市 | S275 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 486 | 鹅石 | 云浮市 | S276 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 487 | 郎底 | 江门市 | S276 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 488 | 横陂 | 江门市 | S276 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 489 | 新城2 | 云浮市 | S276 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 490 | 东埇 | 茂名市 | S277 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 491 | 塘涵 | 茂名市 | S277 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 492 | 文楼 | 茂名市 | S277 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 493 | 平塘 | 茂名市 | S278 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 494 | 永宁 | 阳江市 | S278 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 495 | 河口3 | 阳江市 | S278 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 496 | 宝珠 | 云浮市 | S279 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 497 | 怀乡 | 茂名市 | S280 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 498 | 东安 | 茂名市 | S280 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 499 | 北内 | 茂名市 | S280 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 500 | 马贵 | 茂名市 | S280 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 501 | 古丁 | 茂名市 | S280 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 502 | 长坡 | 茂名市 | S280 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 503 | 甘川 | 茂名市 | S281 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 504 | 旺同 | 茂名市 | S281 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 505 | 茅坡 | 茂名市 | S282 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 506 | 陈垌 | 茂名市 | S282 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 507 | 望夫 | 茂名市 | S282 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 508 | 鱼花 | 茂名市 | S282 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 509 | 道班 | 茂名市 | S282 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 510 | 沙扒 | 阳江市 | S282 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 511 | 金塘 | 茂名市 | S283 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 512 | 木威 | 茂名市 | S283 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 513 | 大坡 | 茂名市 | S284 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 514 | 中垌 | 茂名市 | S284 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 515 | 板桥 | 湛江市 | S284 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 516 | 平定 | 茂名市 | S285 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 517 | 新圩3 | 茂名市 | S285 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 518 | 同庆 | 茂名市 | S285 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 519 | 江湖北 | 茂名市 | S285 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 520 | 合江北 | 茂名市 | S285 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 521 | 丽岗北 | 茂名市 | S285 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 522 | 南三 | 湛江市 | S286 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 523 | 廉江 | 湛江市 | S286 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 524 | 塘蓬 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 525 | 界炮 | 湛江市 | S287 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 526 | 草潭 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 527 | 江洪 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 528 | 企水 | 湛江市 | S287 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 529 | 乌石2 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 530 | 角尾 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 531 | 前山 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 532 | 新寮 | 湛江市 | S287 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 533 | 调风 | 湛江市 | S287 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 534 | 硇洲 | 湛江市 | S288 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 535 | 纪家 | 湛江市 | S290 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 536 | 热水2 | 茂名市 | S291 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 537 | 深镇 | 茂名市 | S291 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 538 | 朋情 | 茂名市 | S291 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 539 | 滩垌 | 茂名市 | S291 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 540 | 大成水美 | 茂名市 | S291 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 541 | 英红 | 清远市 | S292 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 542 | 石角 | 湛江市 | S293 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 543 | 通门 | 云浮市 | S294 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 544 | 井头 | 佛山市 | S295 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 545 | 水台 | 云浮市 | S297 | A类服务区 | 2020-2025年建设 | 旅游、地方特色产业服务区 |
| 546 | 明城 | 佛山市 | S297 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 547 | 大槐 | 江门市 | S297 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 548 | 东石 | 梅州市 | S332 | 停车区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 549 | 太平3 | 梅州市 | S332 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 550 | 九曲岌 | 梅州市 | S332 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 551 | 青溪 | 梅州市 | S332 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 552 | 徐溪2 | 梅州市 | S332 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 553 | 同福 | 梅州市 | S332 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 554 | 光德 | 梅州市 | S333 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 555 | 甘砖 | 梅州市 | S333 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 556 | 白宫 | 梅州市 | S333 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 557 | 文光 | 梅州市 | S333 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 558 | 长潭 | 梅州市 | S334 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 559 | 五星 | 梅州市 | S334 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 560 | 大畲坳 | 梅州市 | S334 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 561 | 蓝坊 | 梅州市 | S334 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 562 | 热柘 | 梅州市 | S334 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 563 | 南磜 | 梅州市 | S334 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 564 | 社南 | 梅州市 | S334 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 565 | 南澳 | 汕头市 | S336 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 566 | 云澳 | 汕头市 | S336 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 567 | 南万 | 汕尾市 | S337 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 568 | 葵西 | 揭阳市 | S337 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 569 | 潭坑 | 梅州市 | S339 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 570 | 琴口 | 梅州市 | S340 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 571 | 洑溪 | 梅州市 | S340 | 停车区 | 2017年完成建设 |  |
| 572 | 割田布 | 河源市 | S340 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 573 | 义容 | 河源市 | S340 | B类服务区 | 2020-2025年改造 |  |
| 574 | 宫前 | 梅州市 | S340 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 575 | 船塘 | 河源市 | S341 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 576 | 顺天 | 河源市 | S341 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 577 | 半江 | 河源市 | S341 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 578 | 双头 | 梅州市 | S341 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 579 | 界址 | 韶关市 | S342 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 580 | 澜河 | 韶关市 | S342 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 581 | 湖口 | 韶关市 | S342 | A类服务区 | 2015年及以前完成建设 |  |
| 582 | 扶溪 | 韶关市 | S342 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 583 | 西岸 | 清远市 | S346 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 584 | 河洞 | 韶关市 | S347 | A类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 585 | 九龙 | 清远市 | S348 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 586 | 长坝 | 韶关市 | S348 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 587 | 白石2 | 肇庆市 | S350 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 588 | 合江 | 云浮市 | S352 | 停车区 | 2019年完成建设 |  |
| 589 | 贵子2 | 茂名市 | S352 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 590 | 龙潭3 | 惠州市 | S353 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 591 | 三坑镇旱坑 | 清远市 | S354 | B类服务区 | 2016年完成建设 |  |
| 592 | 东明 | 广州市 | S355 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 593 | 沙田3 | 惠州市 | S356 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 594 | 梧村 | 惠州市 | S357 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 595 | 樟木头 | 东莞市 | S357 | A类服务区 | 2026-2030年改造 | 旅游特色服务区 |
| 596 | 布新 | 佛山市 | S361 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 597 | 北村 | 佛山市 | S361 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 598 | 乐平 | 佛山市 | S361 | 共建服务区 | 2026-2030年与高速公路共建 |  |
| 599 | 沙贝 | 肇庆市 | S361 | 共建服务区 | 2020-2025年与高速公路共建 |  |
| 600 | 马滘 | 佛山市 | S363 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 601 | 西海 | 佛山市 | S363 | 停车区 | 2020-2025年改造 |  |
| 602 | 罗旁 | 云浮市 | S368 | B类服务区 | 2017年完成建设 |  |
| 603 | 春湾 | 阳江市 | S369 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 604 | 中伙 | 茂名市 | S369 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 605 | 高田坳 | 茂名市 | S369 | A类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 606 | 圭岗 | 阳江市 | S369 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 607 | 双滘 | 阳江市 | S371 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 608 | 湖光 | 湛江市 | S373 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 609 | 杨青 | 湛江市 | S374 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 610 | 西牛 | 清远市 | S382 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 611 | 岩背 | 清远市 | S382 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 612 | 三江2 | 清远市 | S382 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 613 | 石牯塘 | 清远市 | S383 | 停车区 | 2026-2030年改造 |  |
| 614 | 水边 | 清远市 | S383 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 615 | 北市 | 肇庆市 | S383 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 616 | 井东 | 江门市 | S386 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 617 | 塘坪 | 阳江市 | S386 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 618 | 平海 | 惠州市 | S387 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 619 | 霞涌 | 惠州市 | S387 | A类服务区 | 2026-2030年建设 | 旅游特色服务区 |
| 620 | 苍地 | 茂名市 | S388 | 停车区 | 2018年完成建设 |  |
| 621 | 车板 | 湛江市 | S388 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 622 | 黄径 | 梅州市 | S508 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 623 | 热水1 | 河源市 | S512 | B类服务区 | 2020-2025年建设 |  |
| 624 | 新龙 | 韶关市 | S516 | B类服务区 | 2026-2030年改造 |  |
| 625 | 红山 | 韶关市 | S517 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 626 | 长江1 | 韶关市 | S517 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 627 | 南丰 | 肇庆市 | S535 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 628 | 云卓面 | 云浮市 | S536 | 停车区 | 2020-2025年建设 |  |
| 629 | 溪头 | 阳江市 | S540 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 630 | 河北 | 阳江市 | S540 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |
| 631 | 王村港 | 湛江市 | S540 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 632 | 小良 | 茂名市 | S543 | B类服务区 | 2019年完成建设 |  |
| 633 | 东里 | 湛江市 | S546 | 停车区 | 2026-2030年建设 |  |
| 634 | 甲子 | 汕尾市 | S549 | B类服务区 | 2026-2030年建设 |  |

根据《公路工程项目建设用地指标》规定，结合国内外国家和地区普通干线公路服务设施用地规模相关规定，推荐我省新建服务设施用地规模如下：A类服务区10-73亩、B类服务区3-10亩、停车区不大于3亩。