附件

2020年全省公路水运工程监理企业“双随机”专项抽查情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 检查发现存在的主要问题 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东国信工程监理有限公司 | 未发现明显问题。 |  |
| 2 | 湛江市恒达公路建设监理有限公司 | 1.人员配置不足。持监理工程师证书的人员、中级技术职称以上各类技术人员等均未达到所持监理资质相应的基本条件。 2.公司管理制度不切实际。部门岗位职责未按实际编写，组织机构图无“试验检测部”，经问询，公司实际也未设置该部门，但管理制度中有试验检测部岗位职责。 3.公司制度执行不力，安全管理制度要求项目监理办每月月底总结施工现场安全、文明施工情况，写入监理月报，向建设单位及公司报告，但检查时公司未能提供监理月报。 | 企业自行改正。 |
| 3 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 未发现明显问题。 |  |
| 4 | 广东正方圆工程 咨询有限公司 | 1.资质证书未放置在明显处。 2.公司管理欠完善，公司监理部对项目监理部的检查只记录在个人的笔记本上，未形成书面反馈意见，也未见项目监理部向公司的整改回复。 | 企业自行改正。 |
| 5 | 广东省路通公路工程监理有限公司 | 1.公司持监理工程师证人员严重不足。 2.公司管理制度缺少对监理项目部管理方面的内容，对监理项目部的监管也不到位。 | 企业自行改正。 |
| 6 | 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 未发现明显问题。 |  |
| 7 | 广州浩利工程监理有限公司 | 1资质证书未放置在明显处。 2.中级职称以上各类专业人员和持监理工程师资格证书人员数量不满足《公路水运工程监理企业资质管理规定》要求。 3.公司对项目监理部（总监办）的监管不到位，没有对项目监理部（总监办）的检查记录。 | 企业自行改正。 |
| 8 | 广东富信建设管理有限公司 | 1.公司管理制度欠完善，未明确各部门岗位职责，对项目监理部（总监办）的管理内容不全。 2.对项目监理部（总监办）的监管有所欠缺，没有对项目监理部（总监办）的检查记录。 | 企业自行改正。 |
| 9 | 广东航鑫咨询 有限公司 | 未发现明显问题。 |  |
| 10 | 广州粤科工程技术有限公司 | 1.公司管理制度不完善。一是管理制度无组织架构图，仅在宣传资料中有组织架构图，现场询问公司部门经理，回答的公司部门设置与宣传资料不一致。二是未明确各部门岗位职责。三是监理管理制度未装订成册。 2.对项目经理部的监管有所欠缺。一是公司对项目监理部的考核检查流于形式，抽查2份公司对两个项目监理部考核的“项目监理工作检查表”，两份检查表的评分明细均完全相同，二是对项目监理部提交的监理月报把关不严，抽查北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程白石窑枢纽船闸工程3份监理月报，发现总第58期工程概况中列有1份工程暂停令，但在月报中没有该工程暂停令的相关情况；此外，3份监理月报的内容大部分雷同。 | 企业自行改正。 |