附件1

广东省水运“十四五”规划重点项目表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | “十四五”投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 共80项 |  |  | 2029.5 | 650.6 |
| 一 | 港口码头（53项） |  |  | 1298.9 | 430.3 |
| 1 | 广州港南沙港区四期工程 | 新建2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位，配套建设12个2000吨级驳船泊位，4个工作船泊位，码头设计吞吐量490万标箱。 | 2018—2022 | 70 | 30 |
| 2 | 广州港南沙港区五期工程 | 新建4个20万吨级集装箱泊位及配套驳船泊位。 | 2025—2028 | 60 | 1 |
| 3 | 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程 | 新建2个10万吨级通用泊位、1个4万吨级杂货泊位、5个5千吨级驳船泊位，设计年通过能力为1058万吨。 | 2019—2022 | 18 | 8 |
| 4 | 广州港南沙港区国际通用码头工程 | 新建2个10万吨级通用泊位和2个15万吨级通用泊位，新建8个3000吨级通用驳船泊位和6个3000吨级集装箱驳船泊位，设计年通过能力为1552万吨，52万标准箱。 | 2025—2029 | 62 | 1 |
| 5 | 广州港新沙港区11号12号通用泊位及驳船泊位工程 | 新建2个7万吨级通用泊位（水工结构均按靠泊10万吨级散货船设计），以及4个3000吨级杂货泊位、5个2000吨级集装箱驳船泊位和4个工作船泊位（挖入式港池口门两侧外段154米均按照靠泊5000吨级海轮设计，其余按靠泊3000吨级杂货船设计），设计年通过能力560万吨和50万标箱。 | 2018—2022 | 25.3 | 7.5 |
| 6 | 广州LNG应急调峰气源站项目配套码头工程 | 新建一座可靠泊14.7万立方米LNG船舶的LNG专用码头（水工结构按靠泊18万立方米LNG船舶设计），设计年通过能力10万吨。 | 2021—2023 | 6.7 | 6.7 |
| 7 | 深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程 | 新建3个20万吨级集装箱泊位，设计满足2.4万标箱集装箱船靠泊需求，设计年通过能力300万标准箱。 | 2023—2027 | 110 | 24 |
| 8 | 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程 | 新建20万吨级集装箱专用泊位3个，年设计通过能力200万标箱。 | 2025—2028 | 120 | 1 |
| 9 | 深圳港大铲湾港区集装箱码头三期驳船工程 | 新建3个3—5千吨级驳船泊位。 | 2025—2027 | 35 | 1 |
| 10 | 深圳港妈湾港区海星码头1#-4#泊位改造工程 | 改造现有海星1#－4#泊位，形成2个20万吨级集装箱泊位，设计年通过能力100万标箱。 | 2017—2021 | 43.7 | 3 |
| 11 | 珠海港高栏港区集装箱码头三期工程 | 新建2个10万吨级集装箱泊位，设计年通过能力160万标准箱。 | 2023—2027 | 26.4 | 6 |
| 12 | 珠海港高栏港区港弘码头扩建工程 | 新建2个2万吨级通用泊位。设计年通过能力1165万吨。 | 2023—2027 | 16 | 5 |
| 13 | 汕头港广澳港区三期工程 | 新建10个泊位，包括2个10万吨级和1个7万吨级集装箱泊位（结构按靠泊15万吨级集装箱船设计）、7个2~5万吨级通用泊位（部分泊位兼顾滚装功能）、疏港铁路广澳站场等。年设计通过能力3600万吨、215万标箱。 | 2023—2027 | 120 | 10 |
| 14 | 佛山港高明港区高荷码头工程 | 新建4个2000吨级内河集装箱泊位，码头结构均按5000吨级集装箱船预留设计。设计年通过能力52万标箱。 | 2021—2023 | 7 | 7 |
| 15 | 佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程 | 新建3个3000吨等级的多用途码头，设计年通过能力为件杂货162万吨，集装箱15万标箱。 | 2021—2024 | 13.9 | 13.9 |
| 16 | 韶关港乌石综合交通枢纽一期工程 | 新建12个1000吨级散货码头泊位，年设计通过能力1000万吨。 | 2020—2022 | 11 | 7 |
| 17 | 韶关港北江港区白土作业区一期工程 | 新建8个1000吨级多用途泊位，设计年通过能力420万吨。 | 2021—2024 | 6.9 | 6.9 |
| 18 | 韶关港新港集装箱码头一期工程 | 新建2个1000吨级件杂货、集装箱码头泊位。 | 2022—2023 | 1.3 | 1.3 |
| 19 | 惠州港碧甲LNG接收站配套码头工程 | 新建1座靠泊26.6万m³LNG船的接卸码头、1座工作船码头及相应配套设施。 | 2022—2024 | 13 | 13 |
| 20 | 惠州港荃湾港区荃美石化码头工程 | 新建4个液体散货泊位及配套设施，包括1个8万吨级泊位（水工结构按12万吨油船设计）、1个1万吨级泊位、1个5千吨级泊位和1个5万吨级，设计年通过能力760万吨。 | 2021—2024 | 9.8 | 9.8 |
| 21 | 中广核陆丰海洋工程基地配套码头工程 | 新建2个码头，1座防波堤。码头包括8000吨重件泊位、5000DWT重件泊位和运维泊位各1个，年设计通过能力154.5吨。防波堤总长1355米。 | 2020—2021 | 7.5 | 2 |
| 22 | 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程配套码头 | 新建1个10万吨级煤码头（结构按15万吨级设计和建设）。 | 2022—2024 | 5.5 | 5.5 |
| 23 | 东莞港沙田港区西大坦作业区1#-3#码头工程 | 新建2个7万吨级和1个3万吨级集装箱泊位（1-3号泊位），结构均按靠泊10万吨级集装箱船设计，可同时靠泊3艘5万吨级集装箱船。年设计通过能力集装箱182.4万TEU。 | 2025—2028 | 42.9 | 1 |
| 24 | 江门港主城港区江海作业区高新区公共码头首期工程 | 新建11个3000吨级多用途泊位，分期建设。首期建6个3000吨级多用途泊位。本工程新建3个泊位。 | 2015—2025 | 15 | 3 |
| 25 | 江门港新会港区古井作业区汽车滚装码头工程 | 新建2个30000吨级公用码头泊位，设计靠泊30000吨级杂货船、散货船和30000GT汽车滚装船。 | 2024—2026 | 10 | 2 |
| 26 | 阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#-F2#泊位工程 | 新建2个5万吨级多用途泊位，设计年通过能力430万吨。 | 2022—2026 | 15 | 12 |
| 27 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#J3-#J7及#J13-#J16泊位工程 | 新建7个3000吨级的多用途码头泊位、1个3000吨级风电设备专用泊位，1个3000吨级通用泊位。 | 2018—2023 | 27.2 | 11.6 |
| 28 | 阳江LNG调峰储气库项目配套码头工程 | 新建1座17.5万立方米LNG船接卸码头；1座工作船泊位，按2000吨级杂货船设计，设计通过能力210万吨。 | 2021—2024 | 12 | 12 |
| 29 | 阳江港18#码头泊位工程 | 新建1座10万吨级通用泊位，年设计通过能力670万吨。 | 2018—2023 | 8.1 | 6.1 |
| 30 | 湛江港东海岛港区杂货码头工程 | 新建2个2万吨级杂货泊位（码头水工结构按20万吨级预留），年设计通过能力250万吨。 | 2017—2022 | 9 | 5.4 |
| 31 | 湛江港霞山港区通用码头工程 | 新建1个15万吨级通用泊位，年设计通过能力478万吨。 | 2018—2021 | 7.4 | 1.8 |
| 32 | 湛江港宝满港区集装箱码头一期扩建工程 | 新建2个5万吨级集装箱泊位（水工结构15万吨级），年设计通过能力80万标准箱。 | 2021—2026 | 22 | 19 |
| 33 | 湛江港巴斯夫一体化工程配套码头工程 | 新建1个5万吨级油品化工品泊位（码头结构按12万吨级设计），2个5万吨级液化烃泊位（码头结构按8万总吨设计），1个5万吨级油品化工泊位。年设计通过能力895万吨。 | 2022—2025 | 30 | 30 |
| 34 | 招商湛江国际邮轮码头工程 | 新建1个8万吨级、1个3万吨级邮轮泊位，设计旅客通过能力为51.5万人次/年。 | 2021—2025 | 7.1 | 7.1 |
| 35 | 雷州港区乌石作业区通用码头工程 | 新建1个4万吨级滚装泊位，1个5万吨级集装箱泊位，2个7万吨级、2个10万吨级通用码头泊位，3个7万吨级、2个10万吨级多用途码头泊位。 | 2025—2027 | 72.8 | 1 |
| 36 | 茂名港博贺新港区30万吨级原油码头工程 | 新建1个30万吨级原油泊位。设计年通过能力1750万吨。 | 2023—2027 | 17.6 | 8 |
| 37 | 粤西LNG接收站项目配套码头 | 新建1个3～26.6万方的LNG船舶的LNG泊位，配套建设1个工作船泊位，码头设计吞吐量300万吨。 | 2023—2026 | 4.7 | 2 |
| 38 | 茂名港博贺新港区油品化工码头工程 | 新建1个10万吨级油品泊位和4.384公里公用管廊及配套设施，码头设计年吞吐量为890万吨。 | 2019—2023 | 10.4 | 7.7 |
| 39 | 茂名港博贺新港区利丰散货码头工程 | 新建3个5～20万吨级散货泊位，年吞吐量1330万吨。 | 2022—2027 | 28 | 17 |
| 40 | 肇庆港新港港区新基湾码头工程 | 新建3个5000吨级泊位。 | 2022—2025 | 7 | 7 |
| 41 | 清远港新港公共物流码头工程 | 新建15个1000吨多用途泊位（“十四五”期间建设一期工程，共6个1000吨级泊位）。 | 2024—2027 | 25 | 8 |
| 42 | 清远旅游客运码头工程 | 新建10个600吨客运泊位。 | 2024—2027 | 2.6 | 1.5 |
| 43 | 潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程 | 新建1个21.7万方液化天然气船舶泊位，码头设计年接卸处理能力600万吨，配套建设1个工作船泊位。 | 2021—2026 | 20.4 | 15 |
| 44 | 潮州港金狮湾港区亚太公共通用码头工程 | 新建1个7万吨级泊位，1个1万吨级泊位（结构按靠泊3万吨船舶设计）及相关配套设施，年设计通过能力604万吨。 | 2021—2023 | 13.9 | 13.9 |
| 45 | 潮州港华丰中天5万吨LPG码头升级改造工程 | 对现有5万吨LPG码头进行改造成LNG泊位。 | 2022—2024 | 8.4 | 8.4 |
| 46 | 广东揭阳520万方原油商业储备库配套码头工程 | 新建1个30万吨级的原油2#泊位。设计年通过能力1450万吨。 | 2022—2024 | 15.1 | 15.1 |
| 47 | 揭阳LNG项目配套码头工程 | 新建1座可靠泊3万-26.6万方LNG船接卸泊位，年设计通过能力650万吨。 | 2022—2024 | 12 | 12 |
| 48 | 揭阳港惠来沿海港区前詹作业区通用码头一期工程 | 新建1个7万吨级通用泊位、1个3千吨级通用泊位及一个工作船泊位（挖入式港池，靠1万吨级散货船）。 | 2013—2023 | 24 | 9 |
| 49 | 揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头工程 | 新建1个5万吨级液体散货泊位（34#泊位）、可同时兼顾靠泊2个3000吨级船舶以及相应配套设施，占用岸线270m，码头泊位总长270米，设计年通过能力297万吨。 | 2022—2024 | 5.1 | 5.1 |
| 50 | 揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头工程 | 新建1个7万吨级通用泊位和3个5万吨级多用途泊位及相应配套设施，码头水工结构按10万吨级设计和建设，设计年通过能力散货260万吨，件杂货420万吨，集装箱23.5万TEU。 | 2022—2026 | 26.4 | 10 |
| 51 | 揭阳港惠来沿海港区南海作业区LPG码头工程 | 新建1个5万吨级LPG泊位（33#泊位）及相应附属设施，设计年通过能力210万吨。 | 2022—2024 | 3 | 3 |
| 52 | 云浮港都骑通用码头工程二期 | 新建3个1000吨级泊位（结构按5000吨级设计），设计年通过能力近期10万标箱，远期25万标箱。 | 2019—2022 | 5.2 | 3 |
| 53 | 广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电工程项目配套码头工程（首期工程） | 新建4个2000吨级散货卸船泊位和1个3000吨级装船泊位。 | 2019—2022 | 2.6 | 2 |
| 二 | 沿海港口公共基础设施（18项） |  |  | 315.3 | 130.3 |
| 1 | 广州港20万吨级航道工程 | 广州港出海航道珠江口至南沙港区南沙作业区（龙穴岛）段，长约66.7公里，按满足20万吨级集装箱船（减载）和15万吨级集装箱船相向通航要求的标准建设。 | 2025—2029 | 42 | 3 |
| 2 | 广州港环大虎岛公用航道工程 | 航道总长约33.3公里，其中南沙作业区至小虎作业区主航道按8万吨级油船及7万吨级散货船单向乘潮通航、舱容14.7万立方米液化天然气船单向全潮通航的标准建设；环大虎岛西侧公用航道按8万吨级油船及7万吨级散货船单向乘潮通航标准建设。 | 2021—2023 | 13.6 | 13.6 |
| 3 | 广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程 | 将现有桂山锚地向北侧、西侧扩建并与现有桂山锚地合并使用，按满足5万吨级（不满载）及以下船舶锚泊要求建设，锚地扩建面积约6.95平方公里。 | 2022—2023 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 深圳港西部港区出海航道二期工程 | 航道长度25.7公里，按满足20万吨级集装箱（限制吃水）与10万吨级集装箱船满载全潮相向通航的标准建设。 | 2023—2027 | 68.2 | 24 |
| 5 | 深汕特别合作区小漠国际物流港防波堤和公共航道工程 | 航道长度12.9公里，防波堤长度5.08公里，按照通航10万吨级散货船（单向）和5万吨级散货船（双向）标准建设。 | 2024—2026 | 21.4 | 4 |
| 6 | 惠州港荃湾港区进港主航道扩建工程 | 航道全长约20公里，按10万吨级（8万吨级油船）单向乘潮通航标准建设。 | 2022—2026 | 13.4 | 10 |
| 7 | 惠州港东联作业区进港航道扩建工程 | 航道总长16.3公里，按满足5万吨级油船单向乘潮通航标准建设(兼顾1万吨级船舶双向全潮通航)。 | 2022—2026 | 7.2 | 4 |
| 8 | 惠州港碧甲作业区航道扩建工程 | 航道总长3843米，按照15万吨级LNG船单向航道。 | 2022—2025 | 2.1 | 2.1 |
| 9 | 阳江港进港航道改造项目 | 在现有5万吨级航道基础上进行升级，航道全长19.92公里，按满足10万吨散货船乘潮满载单向通航标准建设。 | 2019—2021 | 10.2 | 3 |
| 10 | 湛江港30万吨级航道改扩建工程 | 拓宽、浚深航道长64.1公里。 | 2019—2021 | 38 | 4 |
| 11 | 湛江港东海岛港区航道工程 | 航道全长4.56公里，分为两段，其中A段航道长2.76公里，按满足10万吨级散货船满载单向通航标准建设；B段航道长1.8公里，按满足5万吨级油船、LPG船满载单向通航标准建设。 | 2022—2023 | 6.8 | 6.8 |
| 12 | 琼州海峡北岸防台应急锚地工程 | 防台锚地拟建位置在雷州西侧流沙湾，拟占用流沙湾湾外海域面积约9.22平方千米，建设35个锚位和3.4公里防波堤。 | 2023—2027 | 18.4 | 10 |
| 13 | 湛江港湾内锚地改扩建工程 | 锚地面积约6平方千米，新建1#、2#危险品锚地，将8#-11#锚地连片并往东北方向改移，将12#锚地向西南改移并进行浚深。 | 2025-2029 | 25 | 2 |
| 14 | 茂名港博贺新港区30万吨级航道工程 | 在现有10万吨级航道基础上进行升级，航道全长12.4公里，按满足20万吨级散货船乘潮单向通航，兼顾30万吨级油船不满载（吃水按19.6米控制）乘潮单向通航的标准建设。 | 2020—2023 | 18.8 | 18 |
| 15 | 茂名港吉达港区东作业区进港航道工程 | 航道总长约5110米，按满足5万吨级油船、化学品船、散货船和5万总吨LPG船乘潮单向通航的标准建设。 | 2022—2023 | 2.8 | 2.8 |
| 16 | 茂名港吉达港区防波堤一期工程 | 新建防波堤总长5568米。 | 2020—2022 | 12.7 | 10.2 |
| 17 | 揭阳港大南海东岸公共进港航道工程 | 航道长7.45公里，按照满足10万吨级油散货船满载乘潮单向通航标准建设。 | 2020—2024 | 3 | 2.7 |
| 18 | 揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程 | 新建防波堤总长5.305公里，其中东防波堤长3.481公里，西防波堤长1.824公里。 | 2020—2024 | 11.1 | 9.5 |
| 三 | 内河航道（9项） |  |  | 415.3 | 90 |
| 1 | 东江河源至石龙航道扩能升级工程 | 河源至石龙223公里，按照通航1000吨船舶标准建设。 | 2024—2029 | 162.6 | 30 |
| 2 | 北江航道扩能升级上延工程 | 长来至韶关航道63.5公里，按照通航1000吨船舶标准建设。 | 2025—2029 | 72.2 | 1 |
| 3 | 韩江三河坝至潮州港航道扩能升级工程 | 内河Ⅲ级航道，航道长度172公里，主要建设内容为改扩建4座船闸，拆除重建水闸1座，水上服务区2处，拆除重建桥梁4座（含桥改隧1座）。 | 2025—2029 | 98.1 | 1 |
| 4 | 顺德水道航道扩能升级工程 | 工程从紫洞口至火烧头全长50公里，按内河Ⅱ级航道、通航2000吨级船舶要求进行建设。 | 2023—2027 | 29.1 | 16.8 |
| 5 | 崖门出海航道二期工程 | 崖门出海航道二期工程起点位于江门新会双水电厂上游边界处，沿崖门水道、珠海港高栏港区5万吨黄茅海一期航道，终点接入珠海港高栏港区15万吨级主航道，全长约67.5公里。黄茅海作业区航段满足1万吨级船舶满载全潮双向通航，其余航段满足1万吨级船舶满载全潮单向通航；全航道满足2万吨级杂货船、散货船和集装箱船满载乘潮单向通航要求。 | 2021—2023 | 17.3 | 17.3 |
| 6 | 矾石水道航道一期工程 | 矾石水道航道一期工程建设范围为深圳宝安航道南端点至深圳港蛇口作业区航段，航道全长29.13公里，在现有航道基础上升级扩建，按5000吨级海轮全潮双向通航标准建设。 | 2021—2024 | 7.2 | 7.2 |
| 7 | 莲沙容水道航道二期工程 | 莲沙容水道航道二期（板沙尾至莲花山）航道全长53公里，按通航内河3000吨级单船标准建设。 | 2023—2027 | 18.2 | 9 |
| 8 | 锦江特色航道工程 | 包括锦江和浈江，航道长58.8公里，按照生态、旅游、休闲为特色的绿色航道标准建设。 | 2023—2026 | 7.6 | 4.7 |
| 9 | 智慧航道一期工程 | 信息化项目。 | 2020—2023 | 3 | 3 |