附件

广东省普通干线公路工程质量提升行动任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 主管责任单位 和管理部门 | 建设单位和管理机构 | 主要成果形式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整合用好现有公路机构，落实管理建设项目法人制 | 地市交通运输局 省公路事务中心 | 地市公路事务中心 | 按照公路建设项目法人制度要求，整合现有公路机构为普通干线公路建设单位，充分用好其技术力量，推动工程建设实现专业化、现代化管理。 | 2022年～2025年 |
| 2 | 科学划分标段，择优确定从业单位 | 地市交通运输局 | 地市公路事务中心 | 积极推行打捆招投标方式，以合理大标段方式招标，降低管理成本，实现规模效益，吸引实力强、信誉好的施工、监理、设计企业参与工程建设。 | 2022年～2025年 |
| 3 | 完善普通干线公路标准化体系建设 | 厅基建管理处 厅工程质量管理处 省公路事务中心 | 地市公路事务中心 | 制定普通干线公路施工标准化管理与技术指南。 | 2024年12月 |
| 4 | 推行设计标准化、造价标准化和施工标准化 | 厅基建管理处 省公路事务中心 地市交通运输局 | 建设单位 | 将工程建设各环节纳入标准化管理，实现勘察设计标准化、造价管理标准化、施工工地标准化、施工工艺标准化和施工管理标准化。 | 2021年～2025年 |
| 5 | 制定质量提升标准 | 厅工程质量管理处 | 省公路事务中心 | 制定普通干线公路建设优质工程抽检质量指标优质工程标准，并根据我省国省道建设质量管理状况、质量提升行动不同阶段动态调整。 | 2022年～2025年10月 |
| 6 | 开展“五小”微创新活动 | 厅工程质量管理处 省公路事务中心 | 地市公路事务中心 | 制定《工程微创新成果画册》 | 2025年6月 |
| 7 | 推广数字化管理 | 厅基建管理处 省公路事务中心 地市交通运输局 | 建设单位 | 加快数字普通干线公路、数字质量安全监管、数字试验检测、从业人员企业管理服务等信息化系统建设。普通干线公路建设项目现场至少有1个公路施工质量监测、试验检测数据实时传输、重要工序和隐蔽工程远程视频监控等信息技术应用场景。 | 2025年10月 |
| 8 | 加强信用体系建设 | 厅基建管理处 | 省公路事务中心 | 修订《广东省交通建设市场信用管理办法》《广东省交通运输厅关于公路工程从业单位的信用评价实施细则》《广东省交通建设从业人员信用管理实施细则》等。 | 2022年～2023年 |
| 9 | 开展信用评价工作、强化信用信息运用 | 厅基建管理处 地市交通运输局 | 建设单位 | 1.各地要根据《广东省交通运输厅关于公路工程施工、监理企业和试验检测机构信用评价的管理办法》等现行信用评价办法与实施细则，结合本地实际，制定本地区的信用管理办法与从业单位信用评价实施细则。 2.组织实施普通干线公路项目从业单位和从业人员的信用评价工作。 3.及时发布从业单位和从业人员信用信息，建立信用信息共享和联合奖惩机制。将信用信息与企业办事、政府分级分类监管有机结合，对信用差的企业增加检查频次，对信用好的企业减少检查频次或免于检查。鼓励建设单位依法优先选用信用等级高的从业企业，可在参与投标的标段数量、履约保证金、质量保证金等方面给予一定的优惠和奖励。 | 2022年～2025年 |
| 10 | 加强试验检测管理 | 厅工程质量管理处 地市交通运输局 | 建设单位 省交通质检中心 | 1.建立健全工程质量试验检测管理制度，强化对本区域内从业试验检测机构（工地试验室）的管理，严厉打击违规检测检验和出具虚假数据、报告行为。 2.鼓励投资规模较大的项目或将投资规模较小的项目打包组团，通过公开招标的方式，采购高质量的中心试验室，提升试验检测水平。 | 2022年～2025年 |
| 11 | 开展“双服务一培训”志愿帮扶 | 厅工程质量管理处 省公路事务中心 | 各地市交通运输局、各检测机构 | 省市检测机构开展“双服务一培训”志愿帮扶，为全省普通干线公路建设项目提供质量监督抽检服务、工地试验室管理服务，对监管人员开展试验检测知识与实操培训 | 2022年～2025年 |
| 12 | 加强业务交流与教育培训 | 厅工程质量管理处 省公路事务中心 地市交通运输局 | 地市公路事务中心 | 1.厅工程质量管理处负责组织各地交通运输工程质量监督人员培训，每年不少于1次。 2.省公路事务中心牵头负责各参建单位人员培训。其中，现场观摩学习不少于3次。 3.各地市交通运输主管部门负责本辖区建管单位及建设项目参建单位人员的质量管理业务教育培训不少于1次。 | 2022年～2025年 |
| 13 | 创新监管方式 | 厅工程质量管理处 地市交通运输局 | 地市公路事务中心 | 统筹全省交通运输部门的监管力量，组建全省公路水运工程质量安全监督检查人员库和行业专家库。探索开展省市或地市之间联合检查、地市之间交叉检查、聘请行业专家参与检查、远程视频检查等监督检查方式，推行质量安全综合监督检查评比机制和差别化监管方式，提高检查效率能。 | 2022年 |
| 14 | 丰富监管手段 | 厅工程质量管理处地市交通运输局 省公路事务中心 | 地市公路事务中心 | 省、市公路事务中心可以采用委托第三方试验检测机构开展监测抽检等形式，积极配合省、市交通运输主管部门做好我省普通干线公路建设工程质量安全管理工作。省、市公路事务中心定期向省、市交通运输主管部门提交质量监测分析报告。 | 2022年～2025年 |
| 15 | 强化监管保障 | 地市交通运输局 | / | 1.强化监管保障。按照精简高效、专业结构合理的原则，配备与本地区公路水运工程建设规模相匹配的专职质量监督工程技术人员，协调有关部门保障质量监督管理工作经费和工作条件，配备质量监督检查所必要的检测设备、执法装备，将质量监督管理工作经费、监督抽检或者聘请技术专家等专项费用、装备设施保障费等纳入同级财政预算予以保障。 2.强化监督检查。根据“双随机一公开”等要求，建立和完善监督检查机制，加强对普通干线公路工程质量安全的监管检查力度，并与省厅形成上下联运、衔接顺畅的定期全省通报机制，充分运用经济、法律、行政等手段，严格落实激励和处罚措施，确保各项质量安全管理制度和政策措施落到实处。 | 2022年～2025年 |
| 16 | 严格竣（交）工验收管理 | 厅基建管理处 地市交通运输局 | 工程质量管理处 省公路事务中心 建设单位 | 严格基建程序。各级交通运输主管部门要督促项目法人严格落实项目竣（交）工验收管理规定，依法依规做好竣（交）工验收各项准备工作，把好工程竣（交）工验收关。 | 2022年～2023年 |
| 17 | 强化信息公开 | 地市交通运输局 | / | 对普通干线公路工程质量安全状况的执法检查、监督抽查、现场核查、举报调查等产生重要信息，严格按照《广东省交通运输厅关于公路水运工程建设质量安全重要事项阳光公开的实施办法》依法向社会公开，形成定期全省通报机制。 | 2022年～2025年 |
| 18 | 开展“平安百年品质工程”市级示范创建 | 地市交通运输局 | 地市公路事务中心 | 市级示范项目1个以上 | 2022年～2025年 |
| 19 | 开展“平安百年品质工程”省级示范创建 | 厅工程质量管理处 省公路事务中心 | 地市公路事务中心 | 全省重点培育4～5个省级示范项目 | 2022年～2025年 |