- 政府会关意见并

- 2.

- 意6.专7.专题会后征求意见情况

附件1

广东省推进多式联运发展优化调整

- （修改稿）

展（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以推动供给侧结构性改革为主线，以加快建设交通强省为目标，以发展多式联运为抓手，坚持系统推进、重点突破、综合施策的基本原则，通过强化基础设施高效衔接、推动运输组织创新、打造多式联运示范标杆、推动装备设施升级、优化营商环境等工作措施，更好发挥各种交通运输方式比较优势，优化方式间衔接融合，提升综合运输整体效率，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，为实现碳达峰、碳中和目标做出交通贡献。

- 二、提升基础（三）提升多式联运通道能级。强化规划统筹引领，推动构建“三横、四纵、两联”的省域综合立体交通网主骨架。加快建设串联北部生态发展区的沪广—广昆综合运输通道。支持湛江等地对接西部陆海新通道建设，谋划河茂铁路西延线。有序推进瑞金至梅州、柳州至广州等普速干线铁路建设。协调推动广梅汕、粤海等铁路项目电气化改造。适时推动广深铁路等主要线路货运列车提速达速。推动崖门出海航道等一批内河航道主骨架重点项目建设。提升珠江-西江黄金水道运能，开展西江5000吨级航道建设前期研究。开展粤赣运河前期重点问题专题研究。（省交通运输厅、发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、水利厅，广州铁路监管局，省港航集团、省铁投集团、中国铁路广州局集团按职责分工负责，各地级以上市政府落实；以下工作均需各地级以上市政府落实，不再重复列出）

- （五）完善货运枢纽功能布局。支持广州港、深圳港、珠海港、汕头港、湛江港等主要港口完善多式联运、便捷通关的配套基础设施及服务功能，在综合运输通道沿线布局建设内陆无水港。支持铁路运输企业加快建设完善铁路三级物流基地体系，指导相关地市依托铁路物流基地打造一批功能突出、产业集聚明显、辐射带动力强的铁路综合物流园区。推动广州、深圳机场航空货运枢纽转运设施建设，配套完善货物转运、保税监管、邮政快递、冷链物流等综合服务功能，鼓励有条件的地市研究论证建设专业性货运枢纽机场可行性，布局建设空（高）铁联运场站。支持将广州—深圳打造为全球性国际邮政快递枢纽集群，推动佛山、东莞、珠海、揭阳等地建设全国性邮政快递枢纽，支持邮政快递枢纽与国家物流枢纽、综合货运枢纽共建共用。（省交通运输厅、发展改革委、商务厅，省邮政管理三、加快多式联运发展

- （七）壮大多式联运市（八）推进多式联运“一单制”。引导开展粤港澳大湾区货运“一单制”应用试点，支持有关行业协会和综合性物流企业构建多式联运信息共享机制，应用集装箱多式联运运单，推动各类单证电子化，探索建立完善货物装载交接、安全管理、支付结算等规则体系。引导铁路、港口、船公司、民航等企业信息系统对接和数据共享，鼓励有条件的企业依托粤商通、中国（广东）国际贸易“单一窗口”等建设多式联运运营平台，加强主要物流通道货源组织和运输资源整合，实现“一单到底、一票结算、一次委托、一口报价”。（省交通运输厅牵头，省公安厅、商务厅、政务服务数据管理局，海关总署广东分署，中国铁路广州局集团按职责分工负责）

- （九）加快大宗物资运输“公转铁、公转水”。研究制定铁路货运增量行动方案，引导释放普速铁路货运能力。支持有关港口码头拓展提升各类物资集散能力，鼓励各地出台奖补措施，引导具备条件的工矿企业、粮食等企业将货物“散改集”，逐步将大宗物资中长距离运输转向铁路、水路，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。支持相关地市、企业探索大宗固体废物公铁水协同联运。（省交通运输厅、公安厅、财政厅、生态环境厅，中国铁路广州局集团按职责分工负责）（十）推进粤港澳大湾区铁水联运、江海联运发展。支持粤港澳大湾区相关企业依托港口、疏港铁路和珠三角高等级航道开展铁水、江海联运试点，构建供港澳民生物资绿色通道和联运专线，打造精品联运示范线路。推进完善泛珠三角地区无水港布局，支持深圳港等探索研究建设集装箱近距离内陆港体系，不断拓展珠三角港口群面向内陆的铁路集疏运网络。支持广州、深圳、珠海等地加快建设江海联运枢纽及码头设施，充分利用珠江—西江黄金水道等内河航道发展驳船运输，强化珠三角港口群在珠江流域的龙头效应。鼓励相关航运、铁路、港口等企业加强合作，统筹布局集装箱还箱点。（省交通运输厅、中国铁路广州局集团牵头，省发展改革委、自然资源厅、生态环境厅，省港航集团按职责分工负责）

- （十一）推广应用标准化技术装备。支持航运、港口、铁路相关企业协同建设跨区域、跨运输方式的集装箱循环共用系统，降低空箱调转比例。支持有关企业探索在大型铁路货场、综合货运枢纽拓展海运箱提还箱等功能，提供等同于港口的箱管服务。积极推动标准化托盘（1200mm×1000mm）在集装箱运输和多式联运中的应用，推进优化邮件快件“上机上铁”流程，探索推动运输器皿标准化。支持相关企业开展集装箱、半挂车、托盘等专业化租赁业务。（省交通运输厅、工业和信息化厅、市场监管局，省邮政管理局，中国铁路广州局集团按职责分工负责）（十二）提升装备设施绿色化水平。支持在物流园区、钢铁、火电、煤化工、建材等领域培育绿色运输品牌企业，打造绿色运输枢纽。完善高速公路服务区和港站枢纽规划建设充换电、加气（氢）等配套设施，推动完善港口码头LNG加注设施布局和供应服务体系。合理规划建设区域性内河水上服务区，推进内河航运绿色发展。积极推动新能源和清洁能源货运车船及新型载运工具应用，依托城市绿色货运配送试点等工作加大新能源货车应用规模，落实50艘LNG单燃料动力船舶新建、300艘LNG动力船舶改建任务，鼓励加快铁路运输机车、设备电气化改造。（省交通运输厅、发展改革委、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、市场监管局，省港航集团、中国铁路广州局集团按职责分工负责）

- （十四）加强技术装备研发应用。支持铁路快运、空铁（公）联运标准集装器（板）等物流技术装备研发。支持多式联运、快速转运和智能口岸查验等设备研发应用。鼓励研发推广冷链、危化品等专用运输车船。鼓励研发应用智能集装箱、智能装车设备、自动转运设备、无人驾驶设备等智能技术装备。（省工业和信息化厅、中国铁路广州局集团牵头，省交通运输厅、发展改革委、市场监管局按职责分工负责）六、优化市场营商环境

- （十六）规范收费和价（十七）完善标准规范。加强国际、国家、行业多式联运相关标准规范的宣贯、推广及应用工作，支持相关行业协会、企业联合成立多式联运发展促进机构，制订多式联运装备设施、操作规程、电子单证、运营服务等方面的地方标准或团体标准，积极参与国内国际多式联运相关标准规则的制修订工作。（省交通运输厅、市场监管局，中国铁路广州局集团按职责分工负责）

- 七、保障措施（十九）加强组织领导。各地、各有关单位要健全完善协调推进机制，落实落细任务分工，制定责任清单，合理安排工作进度，及时解决重大困难问题，确保各项工作举措落实到位。各地级以上市应加快制订本地区运输结构调整具体实施方案，并于2022年9月底前报省交通运输厅备案。省交通运输厅会同省有关单位加强动态监测和分析评估，建立完善督导考评机制，确保按时保质完成各项工作任务。（省交通运输厅牵头，各有关单位按职责分工负责）

- （二十一）加强用地用海保障。各地、各有关单位要积极争取国家对疏港铁路等重点项目用地等支持政策，加大对国家物流枢纽、综合货运枢纽、中转分拨基地、铁路专用线、封闭式皮带廊道等项目用地的支持力度，优先安排新增建设用地指标，提高用地复合程度，盘活闲置交通用地资源。加大涉海项目协调推进力度，在符合海域管理法律法规、围填海管理和集约节约用海政策、生态环境保护要求的前提下，支持重点港口、集疏港铁路和公路等建设项目用（二十二）完善发展政策。各地、各有关单位要对纳入多式联运、运输结构调整的重点建设项目建立审批“绿色通道”，实施并联审批。将多式联运发展和运输结构调整纳入我省碳达峰碳中和等有关规划政策，促进经济效益与社会效益相统一。鼓励各地出台支持运输组织创新、降本增效、便利清洁低碳车船通行等方面的政策。鼓励珠三角地区各地市率先创新推广绿色低碳运输组织模式，打造绿色低碳运输体系。（省发展改革委、公安厅、财政厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅等单位按职责分工负责）

年）6. 大型工矿企业铁路专

附件

广东省铁路货运增量任务指标分解表

单位：万吨

| 区域 | 城市 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠三角地区 | 广州市 | 1042 | 1399 | 1417 | 1429 | 1440 | 1450 |
|  | 深圳市 | 74 | 269 | 269 | 271 | 272 | 275 |
|  | 珠海市 | 1435 | 1756 | 1766 | 1774 | 1778 | 1782 |
|  | 佛山市 | 252 | 220 | 225 | 230 | 236 | 239 |
|  | 东莞市 | 117 | 131 | 132 | 133 | 134 | 134 |
|  | 惠州市 | 863 | 1455 | 1470 | 1482 | 1490 | 1494 |
|  | 江门市 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 肇庆市 | 2 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 粤东地区 | 汕头市 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|  | 揭阳市 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | 潮州市 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 粤西地区 | 湛江市 | 3180 | 3330 | 3346 | 3370 | 3395 | 3413 |
|  | 茂名市 | 347 | 381 | 397 | 409 | 420 | 431 |
|  | 阳江市 | 1029 | 1323 | 1331 | 1338 | 1342 | 1348 |
| 粤北地区 | 清远市 | 116 | 57 | 57 | 57 | 59 | 61 |
|  | 韶关市 | 514 | 770 | 776 | 780 | 783 | 787 |
|  | 梅州市 | 93 | 284 | 285 | 287 | 289 | 291 |
|  | 河源市 | 323 | 301 | 305 | 308 | 310 | 311 |
|  | 云浮市 | 97 | 113 | 117 | 120 | 124 | 126 |
| 合计 |  | 9510 | 11833 | 11939 | 12035 | 12119 | 12192 |

说明：2020、2021年为实际完成运量数据，按照交通运输部和国铁集团统计口径

统计数据。

附件3

港口集疏运铁路重点建设项目表（2022-2025年）

| 序号 | 港口 | 港区 | 项目名称 | 接轨站 | 规划 里程（km） | 预计投资 （亿元） | 开工 时间 | 完工 时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江港 | 宝满港区 | 宝满港区铁路专用线 | 湖光站 | 14.77 | 15.08 | 2022年12月 | 2025年6月 | 湛江市城市发展集团有限公司 |
| 2 | 湛江港 | 东海岛港区 | 东海岛港区铁路专用线 | 东海岛站 | 9.9 | 12.27 | 2023年 | 2025年 | 湛江疏港铁路筹备组 |
| 3 | 湛江港 | 雷州港区乌石作业区 | 粤海铁路乌石港区支线 | 龙门镇站 | 28 | 16.5 | 2023年 | 2025年 | 湛江市城市发展集团有限公司 |
| 4 | 茂名港 | 博贺新港区 | 新建铁路茂名港铁路博贺新港区专用线（专用线公共部分及广港码头专用线） | 博贺站 | 4.2 | 2.2 | 2022年12月 | 2023年5月 | 茂名市交通建设投资集团有限公司、茂名广港码头有限公司 |
| 5 | 茂名港 | 博贺新港区 | 茂名东站至博贺港区铁路 | 茂名东站 | 50 | 42 | 2019年11月 | 2022年 | 茂名博贺港铁路有限责任公司 |
| 6 | 揭阳港 | 惠来港区 | 揭阳至惠来铁路大南海通用码头专用线 | 大南海站 | 5.28 | 4.43 | 2022年12月 | 2024年12月 | 广东揭惠铁路有限责任公司 |
| 7 | 汕头港 | 广澳港区 | 广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区铁路 | 汕头站 | 17 | 33.52 | 2022年1月 | 2026年 | 汕头广澳港疏港铁路有限责任公司 |

附件4

物流园区铁路专用线重点建设项目表（2022-2025年）

| 序号 | 地市 | 物流园区名称 | 专用线名称 | 建设主体 | 接轨站 | 规划里程（km） | 开工 时间 | 完工 时间 | 预计投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 广州国际物流产业枢纽 | 广州东部公铁联运枢纽（广州国际物流产业枢纽）铁路专用线 | 广州市综合交通枢纽有限公司 | 增城西 | 1.2 | 2023年 | 2024年 | 1.4 |
| 2 | 惠州市 | 惠州新材料产业园 | 惠州新材料产业园铁路专用线 | 惠州市轨道交通有限公司 | 三和站 | 18.4 | 2024年 | 2027年 | 9.48 |

附件5

大型工矿企业铁路专用线重点建设项目表（2022-2025年）

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 专用线名称 | 接轨站 | 规划里程 （km） | 开工时间 | 完工时间 | 预计投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山市 | 佛山市南海区铁路投资有限公司 | 广东南海一汽大众铁路专用线 | 官窑站 | 1.5 | 2019年12月 | 2022年12月 | 6.9 |
| 2 | 梅州市 | 广东泰歌科技能源有限公司 | 兴宁泰歌油库铁路专用线 | 兴宁西站 | 0.2 | 2018年7月 | 2022年3月 | 0.5 |
| 3 | 梅州市 | 广东粤电发电有限公司 | 大埔电厂二期工程铁路专用线 | 大埔站 | 2.12 （既有） | 2022年 | 2023年 | 0.66 |
| 4 | 梅州市 | 融资及政府出资 | 蕉岭货运铁路 | 丙村站 | 59.13 | 2022年 | 2025年 | 42.92 |
| 5 | 清远市 | 神华国华清远发电有限公司 | 广东清远电厂铁路专用线 | 冬瓜铺站 | 9.3 | 2021年6月 | 2023年4月 | 5.67 |
| 6 | 揭阳市 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 广东石化炼化一体化项目厂内铁路专用线 | 大南海站 | 1.3 | 2022年 | 2024年 | 1.5 |